STEP 00 — Project Intake & Safety Gate

Repository compact copy preserving extracted planning content for AI handoff. Original artifact hash is recorded in SOURCE_OF_TRUTH_MANIFEST.md.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 1 / 7>

LAGU FULL ALBUM | SOFTWARE FACTORY V2

STEP 00 - Project Intake & Safety Gate | 06 Oktober 2026

LAGU FULL ALBUM

STEP 00 - PROJECT INTAKE & SAFETY GATE

Software Factory ASTRA + SOL - V2

Active Role ASTRA

Project Mode NEW_GREENFIELD

Project Stage PRE-IMPLEMENTATION

Gate Status PASS

Exact Next Step STEP 01 - Product Definition (only after user says

"lanjutkan")

Intake disusun dari Product Definition yang sudah diberikan dan panduan operasional Software Factory V2. Tidak ada coding,

pembuatan UI, repository, atau implementasi pada STEP 00.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 2 / 7>

LAGU FULL ALBUM | SOFTWARE FACTORY V2

STEP 00 - Project Intake & Safety Gate | 06 Oktober 2026

1. STEP Header

Field Nilai

Project Lagu Full Album

Step STEP 00 - Project Intake & Safety Gate

Active Role ASTRA

Tanggal Intake 06 Oktober 2026

Status PASS

Bukti selesai Project identity, input inventory, source-of-truth, capability matrix,

safety plan, risk register, acceptance checklist, dan handoff STEP 01

tersedia.

2. Project Identity

Area Status / Keputusan STEP 00

Nama resmi Lagu Full Album

Tujuan satu kalimat Editor desktop Windows khusus pembuatan video full album dari

banyak audio, dengan timeline track-aware, visual/animasi

profesional yang tetap dapat diedit manual, dan Gemini sebagai

copilot bahasa manusia.

Project mode NEW_GREENFIELD

Stage PRE-IMPLEMENTATION; belum ada source aplikasi yang harus

dipertahankan.

Platform V1 Windows 11 Desktop (LOCKED dari Product Definition).

Arsitektur CPU Belum dikunci; bukan keputusan STEP 00.

Distribusi Working default Software Factory: portable folder multi-file dalam

satu ZIP. Keputusan produk final tetap PROVISIONAL sampai tahap

yang tepat karena Product Definition masih mencatat packaging

sebagai pertanyaan pra-coding.

Target pengguna Creator YouTube/music channel, label kecil, pengelola katalog musik,

dan pengguna yang rutin membuat video album panjang.

Repository proyek REPO_NOT_CREATED / tidak ada repository resmi proyek yang

diberikan pada STEP 00.

Upstream kandidat CAYADEV SoundVisualizer disebut sebagai pondasi teknis yang

direkomendasikan di Product Definition; belum diaudit ulang pada

STEP 00 dan bukan repository proyek.

3. User Intent Snapshot

Pengguna ingin membangun aplikasi bernama Lagu Full Album dengan proses Software Factory ASTRA + SOL.

Aplikasi harus mempercepat pembuatan video full album tanpa menghilangkan kontrol manual. Manual Editor adalah

sumber kebenaran; AI Agent hanya menjadi copilot yang memodifikasi Project State melalui command engine yang

sama.

 Input utama: banyak file audio, artwork/cover, background image/video, dan metadata track.

 Output utama: satu video full album MP4 dengan urutan lagu, visualizer, informasi track, animasi/transisi, dan audio

final.

 Gemini saja untuk V1; maksimal 100 credential dapat diimpor massal dari TXT dan wajib disimpan aman.

 Editor/render utama harus tetap dapat bekerja lokal tanpa Gemini.

 Tidak boleh berubah menjadi DAW, editor video umum, downloader musik, cloud collaboration, atau alat untuk

mengakali rate limit.

 STEP dikerjakan satu per giliran. Tidak boleh melompat; lanjut hanya setelah pengguna mengatakan "lanjutkan".

4. Input Inventory

ID Input Status Required Verifikasi / Relevansi

IN-01 00_MASTER_PRODUCT AVAILABLE_VERIFIED YA 31 halaman; Source of

<PARSED TEXT FOR PAGE: 3 / 7>

LAGU FULL ALBUM | SOFTWARE FACTORY V2

STEP 00 - Project Intake & Safety Gate | 06 Oktober 2026

_DEFINITION_LAGU_FU

LL_ALBUM.docx

Truth produk pra￾implementasi. SHA-256:

ea6b86929d233d5345b8..

.

IN-02 SOFTWARE_FACTORY_

ASTRA_SOL_COMPLET

E_FINAL_V2(1).zip

AVAILABLE_VERIFIED YA Paket panduan lengkap

STEP 00-15; berhasil

diekstrak ke staging tanpa

mengubah ZIP asli.

SHA-256:

7e75836fd291b9794481...

IN-03 00_MASTER_SOFTWAR

E_FACTORY_PROMPT.t

xt (di dalam ZIP)

AVAILABLE_VERIFIED YA Konstitusi proses

Software Factory V2.

IN-04 01_STEP_00_PROJECT_

INTAKE_PROMPT.txt (di

dalam ZIP)

AVAILABLE_VERIFIED YA Instruksi operasional aktif

untuk STEP 00.

IN-05 Repository resmi Lagu

Full Album

NOT_APPLICABLE TIDAK pada STEP 00 Belum diberikan/dibuat;

NEW_GREENFIELD

boleh PASS tanpa repo.

IN-06 Final UI reference images MISSING_OPTIONAL TIDAK Belum diperlukan. Akan

dipetakan STEP 03,

dibuat STEP 04, dan

dibekukan STEP 05.

IN-07 Gemini credential/API key NOT_APPLICABLE TIDAK Tidak diperlukan untuk

planning; jangan

meminta/menyimpan

secret pada STEP 00.

5. Baseline & Source of Truth

Hierarki proyek untuk tahap awal ditetapkan sebagai berikut:

 Instruksi eksplisit pengguna terbaru menentukan cara kerja sesi: satu STEP per giliran, ASTRA untuk planning, SOL

untuk implementasi, dan tidak coding/UI/repo sebelum waktunya.

 00_MASTER_PRODUCT_DEFINITION_LAGU_FULL_ALBUM.docx adalah Source of Truth produk saat ini.

Keputusan terkunci di dalamnya harus dipertahankan sampai direvisi secara eksplisit.

 SOFTWARE_FACTORY_ASTRA_SOL_COMPLETE_FINAL_V2 adalah Source of Truth proses pembangunan

aplikasi, gate, pembagian ASTRA/SOL, evidence, dan handoff.

 Belum ada source-code baseline, branch, atau SHA repository proyek. Karena itu baseline teknis aplikasi = NONE /

REPO_NOT_CREATED.

 Klaim mengenai upstream SoundVisualizer di Product Definition dianggap input terverifikasi sebagai isi dokumen,

tetapi audit independen repository/license/maintainability sengaja ditunda ke STEP 02.

Keputusan Produk yang Sudah Terkunci

ID Keputusan

D-01 Nama aplikasi: Lagu Full Album.

D-02 Platform V1: Windows 11 desktop.

D-03 Manual editor adalah sumber kebenaran; AI memakai command

engine yang sama.

D-04 AI Provider V1: Gemini saja.

D-05/D-06 Maksimal 100 credential; wajib ada import TXT massal dengan

deduplikasi/validasi.

D-07 Credential tidak boleh plaintext setelah import; gunakan secure OS

storage/DPAPI atau setara.

D-08/D-09 Perubahan AI high-impact wajib plan/preview; manual dan AI berbagi

Undo/Redo yang sama.

D-10 Track boundary adalah konsep inti timeline/project.

D-11 Template mengubah visual tanpa merusak playlist/audio/project

utama.

D-12 SoundVisualizer adalah kandidat pondasi yang direkomendasikan,

<PARSED TEXT FOR PAGE: 4 / 7>

LAGU FULL ALBUM | SOFTWARE FACTORY V2

STEP 00 - Project Intake & Safety Gate | 06 Oktober 2026

tetapi tetap harus diaudit sebelum fork final.

D-13 Offline-first editor/render; AI hanya diperlukan saat fitur agent

digunakan.

D-14 Jika asset wajib hilang/tidak terbaca, proses terkait gagal eksplisit -

tidak menebak.

6. Access & Capability Matrix

Capability Status Evidence Batas / Fallback

FILES READ + WRITE AVAILABLE DOCX dan ZIP dapat dibaca;

report STEP 00 dapat dibuat.

Tidak melakukan modifikasi pada

file asli input.

REPOSITORY / GITHUB

TARGET

NO TARGET YET Tidak ada repo resmi Lagu Full

Album pada input STEP 00.

Repo baru tidak dibuat tanpa

waktunya/otorisasi; foundation

resmi ada di STEP 08.

WEB AVAILABLE, NOT USED FOR

DISCOVERY

Tidak diperlukan untuk STEP 00. Upstream discovery formal

dilakukan STEP 02.

WINDOWS BUILD NOT REQUIRED / NOT

VERIFIED

Belum ada source dan belum

masuk implementasi.

Kelak prioritaskan GitHub

Actions/CI; status runtime harus

jujur jika tidak dapat diuji.

IMAGE GENERATION AVAILABLE LATER, NOT USED STEP 00 melarang pembuatan

UI final.

Image generation wajib baru

pada STEP 04 setelah coverage

STEP 03.

EXTERNAL API / SECRETS NOT CONFIGURED / NOT

REQUIRED

Tidak ada credential yang

diperlukan untuk intake.

Credential integration baru saat

tahap implementasi/integrasi

yang tepat.

ARTIFACT STORAGE AVAILABLE Working container dapat

menyimpan report/handoff.

Repo/GitHub menjadi checkpoint

persisten pada tahap yang

ditentukan.

AUTOMATED TEST AVAILABLE IN PRINCIPLE, NOT

APPLICABLE

Belum ada source aplikasi. Testing dimulai setelah

foundation/implementation.

7. Safety & Preservation Plan

 File Product Definition dan ZIP Software Factory diperlakukan sebagai evidence/input asli dan tidak ditimpa.

 ZIP hanya diekstrak ke staging copy untuk membaca panduan; file ZIP asli tetap utuh.

 Tidak membuat atau mengubah source code, repo, branch, release, UI, atau generated UI image pada STEP 00.

 Tidak meminta, menyalin, atau menyimpan API key/token/credential dalam report, project file, repository, atau log.

 Jika kelak repo dibuat, baseline SHA dicatat sebelum perubahan dan tidak ada force-push/reset/destructive action

secara default.

 Data media pengguna akan diperlakukan non-destructive: project menyimpan reference/parameter; source media

tidak diubah.

 Build/test nanti diprioritaskan ke AI workspace/CI agar pengguna tidak dibebani setup developer di laptop.

8. Working Agreement

Area Kesepakatan

Orkestrasi Satu STEP aktif per giliran. Setelah gate selesai, berhenti. Lanjut

hanya setelah pengguna mengatakan "lanjutkan".

Peran ASTRA memimpin planning/arsitektur/audit. SOL memimpin coding,

debugging, testing, integration, build, packaging, dan maintenance

sesuai STEP.

Keputusan teknis AI mengambil keputusan teknis low-risk/reversible sendiri

berdasarkan evidence; pengguna tidak dibebani pilihan teknis rutin.

Kapan bertanya Hanya untuk keputusan produk yang material: tujuan, UX besar,

biaya, privasi, data/cloud, branding, public release, atau tindakan sulit

dibatalkan.

Repo Belum dibuat pada STEP 00. UI/reference/documentation harus

masuk repo sebelum coding sesuai flow; foundation resmi di STEP

08.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 5 / 7>

LAGU FULL ALBUM | SOFTWARE FACTORY V2

STEP 00 - Project Intake & Safety Gate | 06 Oktober 2026

Testing Cloud/AI/CI-first. Jangan klaim PASS bila sesuatu belum benar-benar

diuji.

Evidence Gunakan status PLANNED / IMPLEMENTED / VERIFIED / NOT

TESTED / BLOCKED; jangan membuat bukti palsu.

UI Tidak ada redesign diam-diam. STEP 03 inventaris -> STEP 04

generate/review -> STEP 05 freeze -> STEP 08 commit reference

pack -> STEP 09 implement.

9. Initial Risk Register

Risk Severity Likelihood Status Mitigation

Product Definition sudah

ada sebelum STEP 01

sehingga berisiko

diduplikasi/diubah tanpa

sengaja.

HIGH MEDIUM MITIGATED STEP 01 harus

memvalidasi dan

memetakan dokumen

existing, bukan menulis

visi baru dari nol.

Keputusan terkunci

dipertahankan.

Upstream

SoundVisualizer mungkin

berubah, tidak cocok, atau

memiliki

dependency/asset dengan

lisensi berbeda.

HIGH MEDIUM OPEN Audit formal pada STEP

02 sebelum keputusan

fork/adoption.

Belum ada repo proyek

sehingga belum ada

baseline SHA/persistent

code checkpoint.

MEDIUM LOW ACCEPTED Bukan blocker untuk

NEW_GREENFIELD; repo

foundation dijadwalkan

sesuai Software Factory.

Detail Gemini/API/rate￾limit/model dapat berubah

dari waktu ke waktu.

HIGH MEDIUM OPEN Verifikasi dokumentasi

resmi lagi saat

keputusan/integrasi

Gemini; jangan hard-code

asumsi lama.

Credential hingga 100 key

berisiko bocor jika desain

storage/log salah.

CRITICAL LOW OPEN DPAPI/secure storage,

masking, redaction, no￾secret-in-project/repo;

detail arsitektur

diputuskan nanti.

UI belum memiliki final

reference pack sehingga

implementasi dini akan

memicu redesign.

HIGH HIGH MITIGATED Dilarang coding UI

sebelum STEP 03-05

selesai dan reference

pack masuk repo di STEP

08.

Album panjang 1-3 jam /

50-100+ track berisiko

pada preview, memory,

sync, dan render.

HIGH MEDIUM OPEN Architecture/performance/

long-project testing

ditangani pada STEP 06,

10, 13.

10. Open Questions / Provisional Items

Item berikut tidak memblokir STEP 00. Karena pengguna meminta AI mengambil keputusan teknis sendiri, item teknis

akan dianalisis pada STEP yang tepat tanpa meminta pengguna kecuali berdampak material pada produk, biaya, atau

privasi.

 Format audio minimum V1 setelah audit decoder/FFmpeg.

 Gapless concatenation vs audio crossfade dan apakah masuk V1 atau V1.1.

 Background video wajib V1 atau dapat ditunda jika kompleksitas render terlalu besar.

 Cakupan keyframe manual V1: penuh atau terbatas pada properti inti.

 Model Gemini default berdasarkan model yang tersedia saat implementasi.

 Jumlah template default realistis untuk V1.

 Distribusi final: Software Factory memakai portable ZIP sebagai working default; Product Definition masih

menyimpan packaging sebagai pertanyaan pra-coding.

 Bahasa UI belum dikunci eksplisit di Product Definition; tidak perlu diputuskan pada STEP 00.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 6 / 7>

LAGU FULL ALBUM | SOFTWARE FACTORY V2

STEP 00 - Project Intake & Safety Gate | 06 Oktober 2026

11. Blockers

Tidak ada blocker STEP 00. Semua input yang diwajibkan pengguna untuk intake tersedia dan dapat dibaca. Repository

proyek belum ada, tetapi untuk mode NEW_GREENFIELD hal tersebut tidak memblokir gate.

12. STEP 00 Acceptance Checklist

Criterion Status

Jenis proyek diklasifikasikan PASS

Instruksi pengguna terbaru & scope STEP dipahami PASS

Input eksplisit wajib tersedia/diverifikasi PASS

Input inventory dibuat PASS

Repo existing baseline SHA diverifikasi NOT APPLICABLE - NEW_GREENFIELD

Recovery artifact preservation NOT APPLICABLE

Source-of-truth awal ditetapkan PASS

Access/capability matrix dibuat PASS

Risiko secret/data overwrite/source loss diperiksa PASS

Git/GitHub safety & persistence strategy ditetapkan PASS

No-laptop-testing default dicatat PASS

Tidak ada coding/fitur/UI final pada STEP 00 PASS

Ketidakpastian diberi status yang jelas PASS

Handoff STEP 01 siap PASS

Exact next action ditulis PASS

13. HANDOFF STEP 00 -> STEP 01

Field Handoff

Project Lagu Full Album

STEP 00 status PASS

Project mode NEW_GREENFIELD

Verified source/baseline Tidak ada source code baseline. Dua input terverifikasi: Product

Definition DOCX dan Software Factory V2 ZIP.

Source of truth Product:

00_MASTER_PRODUCT_DEFINITION_LAGU_FULL_ALBUM.docx.

Process: Software Factory V2. Latest user instruction controls

session cadence.

User intent snapshot Buat editor desktop Windows untuk video full album; manual editor

primary; Gemini copilot structured-command; track-aware;

visualizer/transitions; secure max 100 Gemini credentials; offline-first.

Inputs available Product Definition; Software Factory Master; STEP 00 prompt;

seluruh paket STEP 00-15.

Inputs missing/provisional Repo resmi belum ada (tidak memblokir); UI final belum ada;

keputusan teknis pra-coding tertentu tetap provisional.

Platform/distribution Windows 11; portable multi-file ZIP sebagai working default Software

Factory, final packaging tetap diverifikasi di tahap tepat.

UI/reference Struktur UI konseptual ada di Product Definition; belum ada final UI

images/freeze.

Privacy/cost Gemini only V1; media tidak diupload secara default untuk editor

commands; credential tidak boleh bocor; quota tidak boleh diakali.

Repo/GitHub/CI capability Belum ada target repo proyek pada STEP 00; CI-first menjadi prinsip

setelah foundation.

No-laptop-testing Aktif; AI/CI menangani testing sebisa mungkin.

<PARSED TEXT FOR PAGE: 7 / 7>

LAGU FULL ALBUM | SOFTWARE FACTORY V2

STEP 00 - Project Intake & Safety Gate | 06 Oktober 2026

Protected artifacts Kedua file input asli tidak boleh ditimpa; secrets tidak boleh

dimasukkan.

High risks Upstream audit, credential security, UI premature implementation,

long-album performance.

Open product questions Tidak ada blocker intake. Pertanyaan teknis yang tersisa diselesaikan

pada STEP yang tepat; jangan membebani pengguna dengan detail

teknis rutin.

Decisions deferred Stack, arsitektur final, repo layout, UI visual final, codec/detail render,

model Gemini default, integration implementation.

Exact next action Setelah pengguna mengatakan "lanjutkan": jalankan STEP 01 -

PRODUCT DEFINITION dengan menggunakan Product Definition

existing sebagai baseline yang divalidasi, bukan menulis ulang visi

dari nol.

14. Gate Decision

STEP 00 GATE: PASS

Berhenti di sini. STEP 01 belum dikerjakan.