# W11-07 — Charter Animasi & Transisi

ASTRA → SOL | Dokumen perencanaan pra-implementasi v1.0

Status: PRE-GATE / planning only. Ini bukan persetujuan untuk melewati gate UI, file GitHub, W11-06 final physical, atau implementasi/render. Source baseline main@6f003e9f, Windows CI #783 SUCCESS.

# 01  Keputusan ruang lingkup

W11-07 memiliki dua fitur MUST: FTR-009 Animation & Limited Keyframes (FR-023/024), serta FTR-010 Track-Boundary Transition System (FR-025/026/027). Tidak mencakup provider Gemini, rendering FFmpeg H.264 MP4, mixer audio multi-lane, background video atau pemrosesan sumber media.

| Komponen | V1 Minimum / sumber otoritas |
| --- | --- |
| Animasi entrance / exit / loop | Zoom, slide, fade, slow zoom / float / pulse ringan; FR-023 dan Master Product Definition §14 |
| Keyframe manual | Posisi, skala, opasitas sebagai minimum yang dipilih; FR-024 masih PROVISIONAL (Q-005) |
| Boundary | Event berdasarkan batas canonical track 05→06; transisi per boundary; FR-025/027 |
| Preset transisi | Crossfade, fade-through-black/blur, slide, zoom, dissolve, light glitch, soft flash, Premium Album Change — feasibility diuji |
| Layer & history | W11-05 VisualScene + shared ProjectSession/CommandEngine; satu sumber state |

# 02  Otoritas UI dan asset

UI-IMG-002B/002C dari 29-state frozen pack tetap mengatur shell, artboard, layer, transport dan Gemini Agent.

UI-IMG-002D sudah mengatur boundary terpilih: Quick Action “Transisi: Crossfade”, “Durasi 0,8 dtk”, “Preview Boundary”; Inspector kiri untuk preset/duration/easing/handoff.

Addendum UI-IMG-002G yang disediakan berisi Inspector kiri: Animasi Masuk Zoom In 0,8 dtk Ease Out; Keluar Fade Out 0,6 dtk; Loop Slow Zoom Aktif Halus; dua diamond keyframe Opasitas 0,0/2,5 dtk 85%.

Gambar actual 1586×992 px (target 1600×1000). Keputusan perlakuan sebagai toleransi visual harus terdokumentasi; source PNG tidak boleh ditimpa, di-crop, atau dibuat ulang oleh SOL.

29 gambar frozen lama tidak boleh diganti atau dikurangi; addendum ini adalah keadaan baru yang terpisah.

Gambar dan DOCX referensi UI harus sudah ada sebagai objek Git di branch/repo yang benar sebelum coding. Jika upload tidak tersedia → STOP #2.

# 03  Sumber data dan boundary arsitektur

Gunakan ProjectDocument schema v1 dan VisualScene yang sudah ada. Tambah struktur animasi sebagai perluasan tervalidasi yang kompatibel dengan proyek lama, bukan dokumen proyek kedua atau playlist bayangan.

Properti static transforms sudah ada: x, y, width, height, rotationDeg, opacity, anchor. Saat aplikasi mengevaluasi animasi, gunakan overlay evaluasi temporer, bukan rewrite canonical source setiap frame.

Semua perubahan manual/templating mengikuti ProjectCommandEngine; UI-preview gesture non-dirty sampai commit. Satu update parameter atau satu drag/keyframe gesture = satu Undo/Redo.

Semua event boundary mengacu pada album-time mapping yang sudah dimiliki projectAlbumTimeline dan track binding resmi. Track disabled, durasi tak diketahui, batas persis, pergeseran urutan dan seek mundur harus aman.

Jangan menaruh filesystem, subprocess, provider Gemini, atau kredensial di renderer/domain. FFmpeg dan deterministic video render adalah kontrak downstream W11-08/STEP12; bukan bukti W11-07.

Template visual lama tetap valid. Future transition/animation sections dibatasi schema; jangan menulis isi palsu ke template historis.

# 04  Kontrak skema dan evaluator yang diusulkan

Keputusan teknis yang diusulkan SOL untuk validasi pada T01: definisikan AnimationPresetRef {kind, phase, durationMs, easing, intensity?} dan KeyframeTrack {property: x | y | scale | opacity; points:[{timeMs,value}]} sebagai addendum VisualLayer optional. Jika “scale” memakai width/height, tetapkan satu pemetaan deterministik tanpa dua sumber skala. Batasi lama, jumlah dan interpolasi secara eksplisit sebelum implementasi.

BoundaryTransition {fromTrackId,toTrackId,preset,durationMs,easing,artworkHandoff,titleHandoff} tersimpan per pasangan ID yang masih berdampingan. Kontrak harus menetapkan invalidasi terjaga jika reorder/disable/remove track membuat adjacency berubah, tanpa menghapus data lagu. Jangan membuat transisi baru otomatis untuk adjacency yang belum disetujui.

Evaluator pure: evaluateLayerAnimation(scene, track, albumTimeMs) mengembalikan snapshot transform/opacity tanpa side effect; evaluateBoundary(project, albumTimeMs) mengembalikan event t ∈ [start,end) dengan ownership clock tunggal, progress monoton, dan dua resolver metadata dari W11-04.

# 05  Preset dan validasi aman

Entrance: Fade In, Slide Up, Zoom In; Exit: Fade Out, Slide, Shrink. Loop: Slow Zoom, Float, Pulse (halus). Unrecognized/unsupported preset ditolak; tidak silently default jadi efek lain.

Keyframe: waktu integer milidetik ≥0; urut naik, satu keyframe per timestamp per properti; NaN/Inf, nilai di luar batas, duplikasi atau jumlah tidak terkontrol ditolak; validasi entry dan load.

Timing: offset keyframe lokal berbasis playback clock canonical; exact boundaries deterministik pada frame preview, looping tidak mengubah durasi album; seek mundur mengembalikan snapshot yang sama.

Transition: 8 opsi minimum dari produk; efek yang butuh blur/glitch kompleks tidak boleh dinyatakan berfungsi sampai preview runtime dan kemampuan render dibuktikan. Gunakan implementasi deterministik atau status unsupported yang jujur.

Tidak ada perubahan pada source MP3/WAV/PNG, fingerprint maupun path trust. Playback harus tetap mengikuti driver izin main; visual evaluator hanya membaca state yang sudah dipercaya.

# 06  Urutan kerja serial SOL

| Task | Lingkup nyata & gate bukti |
| --- | --- |
| T11-W07-01 | Kontrak tipe/schema v1 optional animasi/transisi + pure validation; tests kompatibilitas save/reopen & malformed input |
| T11-W07-02 | Pure evaluator animation/keyframe plus deterministic easing/loop; exact-time/gap/seek/128-layer stress unit |
| T11-W07-03 | CommandEngine animation/keyframe edit + Undo/Redo & persistence, safety locked/stale/unchanged project |
| T11-W07-04 | Boundary transitions canonical pair mapping + event choreography + 8 preset feasibility; 128-track reassignment tests |
| T11-W07-05 | Inspector animasi UI-IMG-002G wiring dengan state asli + no-dirty preview + visual Windows snapshot |
| T11-W07-06 | Boundary UI-IMG-002D wiring dan real Preview Boundary + transition handoff + Gemini rail immutable |
| T11-W07-07 | W11-07 Windows integration/E2E/CI, performance, drift review, acceptance matrix, portable packaging. Wave closure only if semua gate PASS |

# 07  Acceptance check minimum

AC01 visual project lama tanpa animasi valid; save/reopen round-trip tetap identik.

AC02 parameter & preset invalid, nilai nonfinite, keyframe duplicate/out-of-order ditolak tanpa mutasi.

AC03 preset masuk/keluar/loop memberikan frame snapshot deterministik, tidak demo palsu.

AC04 0/2,5 dtk dan interpolasi 85% konsisten dengan Inspector/UI referensi.

AC05 move/resize/opacity manual mengikuti satu Undo/Redo & dirty semantics CommandEngine.

AC06 layer lock, delete, duplicate, template Try/Revert/Apply tetap tidak bocor history/media.

AC07 boundary akurat first/middle/last, disabled/skipped, exact end dan 128 track.

AC08 perubahan urutan, relink, missing asset, open/recovery/seek membatalkan event stale tanpa ghost.

AC09 title/artwork handoff sinkron ke resolver track; visualizer tidak mendapat reinitialization palsu.

AC10 seluruh minimum preset transition diuji satu per satu dengan hasil yang jujur.

AC11 Inspector animasi 002G, boundary 002D, UI 29 frozen & Gemini permanen PASS visual/DOM Windows.

AC12 source fingerprints, offline, secrets, portable Windows, previous-wave E2E dan CI PASS.

# 08  Dependensi dan STOP rules

W11-06 automated evidence merged PR #63 + CI #783 SUCCESS. Namun speaker nyata, native Windows Suspend/Resume, multi-hour memory plateau dan final 20-AC signoff tetap NOT_TESTED; jangan tulis W11-06 COMPLETE.

W11-07 planning DOCX, PNG UI-IMG-002G, dan reference DOCX harus benar-benar ada di GitHub; cek blob path dan revision. Gagal upload = STOP — MENUNGGU FILE WAJIB TERUNGGAH KE GITHUB.

Jika implementasi butuh gambar UI/aset lain yang belum ada, SOL hanya boleh buat prompt TXT dan STOP menunggu pengguna. Tidak boleh generate/modifikasi gambar sendiri.

Perubahan shell atau gambar state lain yang tidak tercakup 002B/002C/002D/002G harus kembali ke ASTRA/user review.

Merge rutin hanya sesudah exact SHA CI Windows PASS dan seluruh gate tugas PASS. Tidak rilis MP4 sebelum W11-08 dan STEP12 selesai.

# 09  Lokasi target repository

Planning: docs/source-of-truth/planning/current/16_STEP_11_W11_07_ANIMATION_TRANSITION_CHARTER_v1_0_PRE_GATE.docx

UI reference DOCX: docs/source-of-truth/ui/07_STEP_04_W11_07_UI_REFERENCE_UI_IMG_002G_v1_0_REVIEW.docx

Source image: docs/source-of-truth/ui/07_W11_07_UI_IMG_002G.png

Tracking: docs/step11/WAVE_11_07_CHARTER.md, TASK_CARDS_W11_07.md, W11_07_ACCEPTANCE_MATRIX.md, W11_07_DOR.md. Update docs/source-of-truth/INDEX.md dan manifest hanya setelah binary benar-benar ada.

# 10  Handoff/gate terkini

Dokumen ini dibuat secara nyata dan diperiksa layout melalui render PNG, tetapi belum upload ke GitHub. Sebelum file dirujuk sebagai sumber coding yang sah, user/SOL harus membuktikan isi binary tersimpan di path GitHub di atas. Status saat ditulis: PRE-GATE; tidak ada pengujian implementasi W11-07 dan tidak ada klaim fitur animasi sudah bekerja.